দিনাজপুর পৌরসভা কার্যালয়

দিনাজপুর।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় এডিপির গৃহিত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

| ক্র.ন | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তিমূল্য | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১ | রামনগর দুলালের বাড়ি থেকে মোকসেদের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা ও আরসিসি ড্রেন, ওয়ার্ড নং-০১ | ৮,০৯,৩৯০/- | ৭,৭৩,৩০০/- | ০% | স্থান পরিবর্তন হয়েছে |
| ০২ | ক)গাইবান্দাপট্টি রহমতের বাড়ি থেকে লিয়াকতের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা ও আরসিসি ড্রেন নির্মাণকরণ, ওয়াড নং-০১ (খ) চাউলিয়াপট্টি মামুনের বাড়ির পাশে ডাস্টবিন নির্মাণকরন, ওয়ার্ড নং-০২ | ৩,৪২,৯২৮/- | ৩,২৫,৮৫০/- | ১০০% |  |
| ০৩ | ০১,০২,০৩ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৩,০৭,০০০/- | ২,৯১,৬৫০/- | ১০০% |  |
| ০৪ | উত্তর চাউলিয়াপট্টি রিমানের বাড়ি হতে রুবেলের বাড়ি পর্যন্ত নতুন সিসি রাস্তা নির্মান করন, ওয়ার্ড-০২ | ২,৭৭,৩১৭/- | ২,৬৩,৪৫১/- | ১০০% |  |
| ০৫ | (ক) আলী বাড়ি হইতে হাফিজুরের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান করন, ওয়ার্ড-০২ (খ) রাজিবের বাড়ি হইতে মারুফের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান করন, ওয়ার্ড-০২ | ৫,০৮,৩৪১/- | ৪,৮২,৯২৪/- | ১০০% |  |
| ০৬ | জাকিয়ার বাড়ি হতে বাবুর বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা ও আরসিসি ড্রেন নির্মানকরন,ওয়ার্ড-০২ | ৫,৯৪,৫২৫/- | ৫,৬৪,৭৯৯/- | ১০০% |  |
| ০৭ | মুন্সিপাড়া নয়নের বাড়ি হতে সন্টুর বাড়ির পর্যন্ত ড্রেন নির্মান করন, ওয়ার্ড-০৩ | ১,১৯,৫৩৫/- | ১,১৩,৫৫৮/- | ০% |  |
| ০৮ | ০৩ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ করন, ওয়ার্ড-০৩ | ৫,৩০,৪৬৫/- | ৫,০৯,৩৪২/- | ১০০% |  |
| ০৯ | ঘাসিপাড়া সমাজ সেবা অফিসের আরসিসি রাস্তা নির্মান করন, ওয়ার্ড-০৩ | ২,২১,৫৩৫/- | ২,১০,৪৭৩/- | ০% | স্থান পরিবর্তন হয়েছে |
| ১০ | ০৪,০৫,০৬ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ২,২০,৩০১/- | ২,০৯,২৮৬/- | ০% |  |
| ১১ | সুইহারি হাজিপাড়া মসজিদ ও মসজিদের কোয়ার্টার মেরামতকরণ, ওয়ার্ড নং-০৪ | ৬,৫০,০০৯/- | ৬,১৭,৫০৮/- | ১০০% |  |
| ১২ | রংপুরিয়াপাড়া গোসাইপুর ফারুকের দোকান হতে সবুজের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মানকরন, ওয়ার্ড নং-০৪ | ৪,২৯,৬৯৯/- | ৪,০৮,২১৪/- | ১০০% |  |
| ১৩ | বড় গুরগোলার মোকসেদুল আলমের দোকান থেকে ফরহাদ ভিলা পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণকরন, ওয়ার্ড নং-০৫ | ৯,৩০,৯৬৩/- | ৮,৮৪,৪১৫/- | ১০০% |  |
| ১৪ | ৬ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ করন | ৬,৫০,০০০/- | ৬,১৭,৫০০/- | ১০০% |  |
| ১৫ | ৭নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৩,১০,০০০/- | ২,৯৪,৫০০/- | ১০০% |  |
| ১৬ | ক) বালুবাড়ী পানির ট্যাংক বর্জ্য স্থানান্তর স্থাপন খ) বালুবাড়ী ডিবিপাড়া ড্রেন মেরামত করন ও স্লাব নির্মানকরন । ওয়ার্ড-০৭ | ৪,১০,৬০৭/- | ৩,৯০,০৭৭/- | ২০% | ক) স্থান পরিবর্তন হয়েছে |
| ১৭ | (ক) কুমারপাড়া ছোটকার বাড়ি হতে লক্ষীর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান করন, ওয়ার্ড-০৭ (খ) মোস্তফার বাড়ি হতে মোমিনের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মানকরন ,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড,০৭ | ৩,০৬,০০৫/- | ২,৯০,৭০৫/- | ৩০% | স্থান পরিবর্তন হয়েছে |
| ১৮ | মহিলা কলেজের দক্ষিনে শহরবানুর বাড়ী হতে শাহজাহান এর বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক ড্রেন মেরামতকরন | ৩,৪৬,৬৯৮/- | ৩,২৯,৩৬৪/- | ১০০% |  |
| ১৯ | (ক) সিপাহিপাড়া মিস ছবির বাড়ী হতে ঘাগড়া খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণকরন,ওয়ার্ড-০৮ (খ) নিমনগর বালুবাড়ী মোমেনা খাতুন এর বাড়ী হতে আব্দুল গফ্ফার এর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন মেরামতকরন,ওযার্ড-০৮ | ১,৭৯,৭৫৩/- | ১,৭০,৭৬৫/- | ১০০% |  |
| ২০ | ৮ নংওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন । | ৪,০০,০০০/- | ৩,৮০,০০০/- | ১০০% |  |
| ২১ | ০৯ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৬,৫০,০০০/- | ৬,১৭,৫০০/- | ১০০% |  |
| ২২ | (ক) নিউটাউন-০৭ এর আজহার ইসলাম এর বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মানকরন, ওয়ার্ড নং-০৯ (খ) নিউটাউন পুরাতন ০৬ নং এ ড্রেন নির্মাকরন, ওয়ার্ড নং-০৯ | ১,৪১,৪৫০/- | ১,৩৪,৩৭৮/- | ০% |  |
| ২৩ | ফরিদপুর গোরস্থানে শেড নির্মাণ ও লাশ ধোয়ার ঘরে টাইলস নির্মাণকরন, ওয়ার্ড নং-০৯ | ১০,৮৯,২০৭/- | ১০,৩৪,৭৪৭/- | ০% |  |
| ২৪ | ক) বালুয়াডাঙ্গা বাপ্পীর বাড়ির সামনে ড্রেনের কাভার স্লাব নির্মানকরন, ওয়ার্ড নং-১০ (খ) পাহাড়পুর গিয়াস দারগার রাস্তায় ড্রেন মেরামতকরন,ওয়ার্ড-১০ | ১,৬৭,০৯২/- | ১,৫৮,৭৩৮/- | ১০০% |  |
| ২৫ | ১০ নং বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহকরন | ৪,৮০,০০০/- | ৪,৫৬,০০০/- | ৫০% |  |
| ২৬ | ঈদগাহবস্তি মাজহারুল উকিল এর বাড়ি হতে সবুজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মানকরন, ওয়ার্ড-১১ | ৪,২৩,৪৭০/- | ৪,০২,২৯৭/- | ১০০% |  |
| ২৭ | নুর আলম এর বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মান করন, ওয়ার্ড-১২ | ২,২৮,৯৭৩/- | ২,১৭,৫২৪/- | ১০০% |  |
| ২৮ | ১১ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ করন | ৬,৫০,০০০/- | ৬,১৭,৫০০/- | ০% |  |
| ২৯ | ১২ নং ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ করন | ৬,৫০,০০০/- | ৬,১৭,৫০০/- | ১০০% |  |
| ৩০ | সাধনার মোড় হতে বাঞ্চারাম ব্রীজ পর্যন্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ | ৬,৬০,৭৭৯/- | ৬,৬০,৭৭৯/- | ১০০% | DPM |
| ৩১ | দিনাজপুর পৌরসভার জন্য ২টি ফাইবার গ্লাস ডাবল এক্সটেনশন মই ( ২৯.৪৩ ফিট) , মালয়েশিয়া সরবরাহকরণ | ১,৭৫,০০০/- |  | ০% |  |
| ৩২ | দিনাজপুর জর্জ কোর্টের ভিতরে বাগানের বাউন্ডারী দেওয়ালে টাইলসকরন | ৩,৪২,০৪৬/- | ৩,৪২,০৪৬/- | ১০০% | DPM |
|  | মোট = | ১,৪২,০৬,৮৭১/- |  |  |  |